NYX 正式启动。时间锚点：2026 Q1（01/02–03/31）。
下面是开工即用的执行清单，按周拆到“今天该干啥”。不推翻、不试错，一次定宪法。

NYX｜2026 Q1 执行级时间表（周粒度）

🎯 Q1 总目标（不可动）

冻结 NYX 宪法（不可妥协原则）

冻结 威胁模型（Threat Model）

冻结 总体架构（不实现，只定法）

产出 白皮书 v1（设计版）

Q1 不写 UI、不拉用户、不发币、不跑测试网。

Week 1（01/02–01/08）｜立宪：NYX 是什么 & 不是什么

要做

写《NYX 宪法 v1（草案）》：

身份 ≠ 人

钱包 ≠ 身份

所有交易有手续费

Web2 访问必须被 NYX 包裹

去中心化优先于效率

写《NYX 不做清单》（至少 15 条）

交付物

NYX_Constitution_v1_draft.md

NYX_Not_Do_List.md                         freeze

Week 2（01/09–01/15）｜敌人画像：我们在对抗谁

要做

列 5 类对手：国家级、平台级、链上分析、黑客、内部作恶

对每一类写：

能力上限

攻击路径

我们的假设边界

交付物

Threat_Model_v1.md                           freeze

Week 3（01/16–01/22）｜身份的数学边界（不写代码）

要做

定义 NYX ZK-ID 的生命周期：

生成 → 使用 → 轮换 → 销毁 → 恢复

明确：

允许的证明（是人/有信誉/满足条件）

永不允许的关联（跨身份/跨场景）

交付物

NYX_ZK-ID_Spec_v1.md

身份流程图（文字版即可）                 freeze

Week 4（01/23–01/31）｜网络与行为匿名（Web2 包裹的法则）

要做

定义访问路径：User → NYX → Web2

明确我们不做的事（不绕风控、不助作恶）

定义“合法隐私”的技术边界

交付物

NYX_Web2_Gateway_Principles.md

行为匿名规则清单                   freeze

Week 5（02/01–02/07）｜加密与安全组合拳（选型冻结）

要做

冻结密码学原语（不自研）：

通信、签名、ZK、密钥管理

定义密钥责任模型（谁能做什么）

交付物

Crypto_Stack_Selection_v1.md

Key_Management_Model.md                        freeze

Week 6（02/08–02/14）｜经济存在的正当性（不是发币方案）

要做

写清楚 NYX Token 为什么存在

手续费为什么合理

价值如何回流系统

交付物

NYX_Economic_Rationale.md                   freeze

Week 7（02/15–02/21）｜治理不可劫持（权力怎么被限制）

要做

治理对象：参数、升级、金库

治理不能碰的红线

紧急刹车机制（谁、何时、如何）

交付物

Governance_Model_v1.md                      freeze

Week 8（02/22–02/28）｜总体架构冻结（五层模型）

要做

明确 NYX 五层：

L0 身份与密码

L1 链

L2 货币与结算

L3 市场与交易所

L4 入口软件（延后）

标注层与层的单向依赖

交付物

NYX_Architecture_v1.md

freeze

Week 9（03/01–03/07）｜白皮书整合

要做

合并所有文档

删除任何“模糊词”“营销词”

只留规则、假设、边界

交付物

NYX_Whitepaper_v1.md             freeze

Week 10（03/08–03/14）｜自审：如果我要干掉 NYX

要做

站在敌人视角写 10 种致命攻击

每个攻击写：

是否可防

是否可接受

是否需要限制

交付物

NYX_Self_Attack_Review.md               freeze

Week 11（03/15–03/21）｜冻结与签字

要做

冻结 Q1 全部原则

标注“未来可扩展点”与“永不更改点”

交付物

NYX_Q1_Frozen_List.md                     freeze

Week 12（03/22–03/31）｜Q2 开发准备

要做

建仓库

建 CI

写开发规范

列 Q2 实现清单（严格按已冻结规则）

交付物

Engineering_Guidelines.md

Q2_Implementation_Plan.md

✅ Q1 验收标准（必须同时满足）

所有原则已冻结

所有边界可被复述

Q2 不需要再讨论“为什么”