NYX 五年最终时间表（2026-01-02 → 2031-01-01）

核心原则（贯穿全程，不推翻）：

隐私不是“假身份诈骗”：我们做的是“可验证匿名/假名”（你是你，但外界看不到你），用 零知识证明 + DID，并且预留合规模块防滥用。

没有“最加密算法”：用“最强组合拳”——端到端加密 + 前向保密 + 硬件隔离 +（可选）抗量子方案。

交易=手续费收入：像 Binance 那样收手续费，但链上透明可验证；同时保持去中心化。

Year 1（2026）：把“地基”打到能抗十年风雨

2026 Q1（01/02–03/31）— 立法：白皮书级别规格一次定死

NYX 总体设计冻结 v1

选择链路线：L1 还是 L2（更现实：先 L2/rollup，后期再谈 L1 升级）

经济模型草案：统一货币 NYX Token（发行、通胀/通缩、手续费分配、治理）

隐私身份方案 v1

DID + 可验证凭证（VC）+ 零知识选择性披露（“证明你是人/已成年/有信誉”，但不暴露真实身份）

反滥用：信誉系统/风控规则（防刷子、防盗号、防洗钱的可选接口）

加密与安全基线 v1

通信：TLS1.3 + 前向保密；消息端到端：AEAD（如 XChaCha20-Poly1305）

密钥：硬件钱包/安全模块优先；后量子“预研”立项（Kyber/Dilithium 级别）

团队与开发规范

仓库规范、审计流程、测试策略、漏洞响应（这一步做扎实=后面少掉头发）

本季度交付物：NYX 技术白皮书 v1、威胁模型文档、代币经济草案、隐私身份规格书、开发规范与安全策略。

2026 Q2（04/01–06/30）— 造轮子：链与账户系统跑起来

NYX 测试网 0.1

基础共识/排序（如果是 L2：sequencer 先“半去中心化”，但路线图里写清楚如何去中心化）

账户系统：EOA + AA（Account Abstraction）路线确定

NYX 钱包内核（非 UI）

多签、社交恢复、限额、风控钩子

身份系统原型

DID 注册、匿名凭证签发、ZK 证明验证的最小闭环

费用模型实现

链上手续费收取、分配（项目金库/验证者/生态基金）

交付物：测试网 0.1、钱包内核 SDK、身份原型、费用收取可跑通。

2026 Q3（07/01–09/30）— 隐私“真功夫”：交易与身份开始像样

隐私交易/隐私地址路线落地（选一条主线）

选型：ZK-Rollup 隐私扩展 / 隐私池 / 机密交易（看你的性能与监管目标）

信誉系统 v1

“假名身份”的长期信誉（像游戏账号等级，但不暴露真实人）

核心合约安全

形式化验证/模糊测试/审计前置

交付物：隐私交易最小可用、信誉系统 v1、首轮安全审计准备完成。

2026 Q4（10/01–12/31）— 生态第一块拼图：DEX 雏形 + 上下车（On/Off-ramp）规划

NYX DEX v0（先做最小可用）

AMM 交易对：NYX/USDC（或等价稳定资产）+ 主流币桥接资产

手续费与 LP 激励

法币购买 NYX 的路线设计

这块必须“合规可选”：

去中心化方向：第三方合规通道（用户自选）

你自己做：需要牌照与风控（成本高，但长期护城河）

桥与跨链策略

先少而精：1–2 条高安全桥（桥是黑客最爱）

交付物：DEX v0、On/Off-ramp 方案、跨链策略、审计计划锁定。

Year 2（2027）：把“交易与商业”做成像 Web2 一样好用

2027 Q1（01/01–03/31）— DEX v1 + 安全审计上线

DEX v1（限价/路由/更稳定的流动性方案择优）

合约与桥至少 1 次专业审计

Bug Bounty 启动

2027 Q2（04/01–06/30）— “NYX 亚马逊”雏形：去中心化市场协议

Marketplace 协议 v0

商品上架、订单、支付、发货状态（链上哈希 + 链下存证）

争议仲裁机制设计（去中心化仲裁/保证金/信誉扣分）

商家工具

商品管理 API、库存/订单 webhook

2027 Q3（07/01–09/30）— 统一货币体验：NYX 作为结算层

交易默认以 NYX 计价结算（可自动换汇）

手续费策略：交易手续费 + DEX 交易费 +（可选）高级服务费

2027 Q4（10/01–12/31）— “Web2 访问保护”做成正经产品

重点：不是教用户对平台作恶，而是反追踪、反指纹、反数据贩卖。

NYX Privacy Gateway（协议层）

防指纹、匿名凭证登录、隐私代理/中继（强调合法使用）

与主流网站兼容性测试（登录、支付、验证码、风控的边界要摸清）

Year 3（2028）：从“能用”到“好用”，并开始规模化

2028 Q1（01/01–03/31）— 性能与成本：扩容

TPS、确认时间、费用压到可商用区间

去中心化路线推进：排序器/验证者更分散

2028 Q2（04/01–06/30）— 生态激励与治理上线

治理机制：提案、投票、金库拨款（别太复杂，但要能跑）

生态基金扶持：开发者/商家/节点

2028 Q3（07/01–09/30）— 交易所模块升级：更像 Binance（但去中心化）

链上“交易撮合”能做但很难，现实路径：

DEX + 聚合器 + 流动性激励 做到体验接近 CEX

资产托管保持自托管（用户自己掌握钥匙）

风控与反欺诈体系增强（信誉 + 规则 + 可选合规通道）

2028 Q4（10/01–12/31）— 商业闭环：市场规模扩大

Marketplace 支持数字商品/服务/订阅

商家结算与税务接口（可选、按地区）

Year 4（2029）：把“入口软件”提上日程（你说的：Web3 完了再做软件）

2029 Q1（01/01–03/31）— 入口软件（NYX Portal）产品定义

你要的“像浏览器/入口”到底是什么：

钱包 + 身份 + DApp 市场 + 隐私网关 + 商城 + 兑换，一体化

交互安全：本地密钥隔离、硬件支持、抗钓鱼

2029 Q2（04/01–06/30）— Portal Alpha（桌面优先）

Windows/macOS 先做（你现在也常用电脑）

内置：钱包、身份、DEX、商城、隐私网关

2029 Q3（07/01–09/30）— Portal Beta（移动端）

iOS/Android

生物识别 + 多设备同步（不碰明文私钥）

2029 Q4（10/01–12/31）— Portal 正式版 + 生态应用商店

DApp 上架规范、权限系统、审核与安全扫描

开发者 SDK 文档完善

Year 5（2030）：全球化与“抗十年”加固

2030 Q1（01/01–03/31）— 安全与合规双轨成熟

多地区策略：合规模块可插拔（不同地区不同开关）

大规模攻防演练 + 长期漏洞赏金

2030 Q2（04/01–06/30）— 抗量子升级可选项落地

关键签名/握手流程支持 PQC 迁移（渐进式，不搞一次性大爆炸）

2030 Q3（07/01–09/30）— 生态规模化

商家增长、开发者增长、节点增长三条线

NYX 作为结算货币的稳定性机制强化（不然电商会被币价波动折磨）

2030 Q4（10/01–12/31）— 终局验收：NYX 成为“能自运行”的世界

去中心化指标达标（节点分布、升级流程、金库治理）

关键业务可持续：手续费收入覆盖安全与运营成本

形成“协议—市场—入口软件—开发者生态”闭环